

Grupo Escoteiro Terra da Saudade

Tipo do Projeto: Website

**Data**

04/09/2024

Status do Documento: **Rascunho**

**Sumário Executivo:**

Este projeto é um meio de divulgar o Grupo Escoteiro Terra da Saudade, que trabalha com jovens e crianças com o proposito de ensina-las o trabalho em equipe, ser solidario com o proximo, trazer o auto desenvolvimento e ensinar o valor dos trabalhos comunitarios. Mediante o tema escolhido para nosso projeto sobre inclusão social, nós optamos por escolher a organização Grupo Escoteiro Terra da Saudade para esse projeto, pelo fato de eles ainda não terem um site que divulgue seu trabalho aqui na cidade de Matão.

|  |
| --- |
| **Objetivo do Projeto** |
| Site para divulgar e mostrar mais sobre o Grupo Escoteiro Terra da Saudade e o movimento escoteiro. Atrair e conseguir mais voluntários, jovens e possíveis parcerias para o Grupo Escoteiro Terra da Saudade. |

|  |
| --- |
| **Entregáveis** |
| 1. Uma página Home para divulgar as atividades do GETS. 2. Uma página Login para logar dentro do site. 3. Uma página Ramos para explicar cada ramo do GETS. 4. Uma página Galeria para ilustrar as atividades do GETS. 5. Uma página de Configurações/Perfil. 6. Uma página de Cadastro para atrair mais escoteiros/voluntários. 7. Um layout para Administração dos chefes do GETS. |

|  |
| --- |
| **Caso de Negócio / Contexto** |
| **Por que estamos fazendo isso?**   * Estamos fazendo para divulgação do GETS, recrutamento de novos escoteiros/voluntários e com o proposito de dar a chance de crianças e jovens poder desenvolver seu auto desenvolvimento e o principal, poder agir em prol da sociedade |

|  |
| --- |
| **Benefícios, Custos e Orçamento** |
| **Benefícios:**   * Aumentar a visibilidade do Grupo Escoteiro Terra da Saudade, com o objetivo de atrair novos membros.   **Custos:**   * Tempo total gasto com desenvolvimento: 220 horas, 2 desenvolvedores backend (17R$/h), 1 desenvolvedor frontend (17R$/h) e um responsável pela documentação (15R$/h), assinatura figma “equipe profissional” (84R$/mês), Github “Team” (22R$/usuário, total = 90R$/mês) e hospedagem (R$1000/mês) * Equipamento: 3 computadores, 2 Notebooks e 2 Monitores (R$22.600), Periféricos: (R$1.000)   **Orçamento necessário:**   * R$ 35.902 |
|  |

|  |
| --- |
| **Escopo e Exclusão** |
| **Dentro do Escopo:**   * Front-End * Documentação   **Fora do Escopo:**   * Correção de “Bugs” * Otimização de código |

|  |
| --- |
| **Equipe do Projeto** |
| **Patrocinador:** SAB (Sempre Alerta Brasil)  **Líder do Projeto:** Richard Ryan Carvalho  **Equipe de Desenvolvimento:** Daniel Bononi, Luis Felipe, Lucas Cotrim e Richard Ryan.  **Stakeholders adicionais:** GETS (Grupo Escoteiro Terra da Saudade), escoteiros e voluntários. |

|  |
| --- |
| **Métricas de Sucesso** |
| **O que é aceitável:**   1. Entregar o front-end React 2. Entregar o back-end 3. Atualização da documentação |