## Slide 1
Inclusão Social
Fatec
Matão
Grupo Escoteiro Terra da Saudade 05/SP

## Slide 2
Integrantes do Projeto
Fatec
Matão
Daniel Bononi (Dev)
Luís Felipe (UX/Dev)
Lucas Cotrim (Software Engineer)
Richard Ryan Carvalho (Project Leader)

## Slide 3
Prefácio
Este projeto é um meio de divulgar o Grupo Escoteiro Terra da Saudade, que faz um excelente trabalho com nossos jovens e crianças. Mediante o tema escolhido para nosso projeto “Inclusão Social”, nós optamos por escolher o “Gets” para esse projeto, pelo fato de eles ainda não terem um site que divulgue seu trabalho aqui na cidade de Matão. Nosso projeto será de um Website, com o intuito de atrair novos voluntários e jovens para o movimento escoteiro.
Fatec
Matão
Prefácio

## Slide 4
Prefácio
Fatec
Matão
Objetivo Geral
Site para divulgar o movimento escoteiro e Grupo Escoteiro Terra da Saudade.
Objetivo Específico
Atrair e conseguir mais voluntários, jovens para o Grupo Escoteiro Terra da Saudade e possíveis parcerias.

## Slide 5
Prefácio
Fatec
Matão
Home para divulgar as atividades do GETS;
Login para logar dentro do site;
Ramos para explicar cada ramo do GETS;
Galeria para ilustrar as atividades do GETS;
Configurações/Perfil;
Cadastro para atrair mais escoteiros/voluntários;
E um layout para Administração dos chefes do GETS.
Entregáveis

## Slide 6
Prefácio
Fatec
Matão
Aumentar a visibilidade do Grupo Escoteiro Terra da Saudade, com o objetivo de atrair novos membros.
Benefícios
Custos
Tempo total gasto com desenvolvimento: 220 horas, sendo, 2 desenvolvedores backend (17R$/h), 1 desenvolvedor frontend (17R$/h) e um responsável pela documentação (15R$/h). Assinaturas: figma “equipe profissional” (84R$/mês), Github “Team” (22R$/usuário, total = 90R$/mês) e hospedagem (R$1000/mês). Equipamento: 2 computadores, 3 Notebooks e 2 Monitores (R$22.600). Periféricos: (R$1.000)

## Slide 7
Prefácio
Fatec
Matão
Orçamento
R$ 35.902,00 - Trinta e cinco mil, novecentos e dois reais.

## Slide 8
Prefácio
Fatec
Matão
Escopo e Exclusão
Dentro do Escopo:
Front-End
Documentação
Fora do Escopo:
Correção de Bugs
Otimização de Código

## Slide 9
Prefácio
Fatec
Matão
Métricas de Sucesso
Aceitável:
Entrega do Front-End em React
Entrega da documentação ajustada e atualizada

## Slide 10
Prefácio
Fatec
Matão
Tecnologias Aplicadas
TailwindCSS / JavaScript
React / Firebase
Lucide-React / Eslint / Framer-Motion
Git / GitHub / Notion
Visual Studio Code
Visual Paradigma / Draw.io

## Slide 11
Prefácio
Fatec
Matão
Light-social-Brand: #E2F0E1 Light-social-Blue: #5F9EA0 Social-Brand: #059A00 Social-White: #FAFAFA Social-Red: #FF6347 Social-Gray: #AFAFAF Social-Black: #1A1A1A
Paleta de Cores

## Slide 12
Prefácio
Fatec
Matão
Desenvolvimento
Requisitos Funcionais
Cadastro de voluntários/Jovens
Login
Imagens
Modificações de Perfil
Não Funcionais
Paleta de cores
Wireframes
Fontes
Requisitos de S.O
Regras de Negócios
Direitos autorais de imagem
LGPD

## Slide 13
Prefácio
Fatec
Matão
Wireframes de Baixa Resolução

## Slide 14
Prefácio
Fatec
Matão
Wireframes de Média Resolução/Mobile

## Slide 15
Prefácio
Fatec
Matão
Wireframes de Média Resolução/Desktop

## Slide 16
Prefácio
Fatec
Matão
Problema
O grupo escoteiro Terra da Saudade enfrenta dificuldades no controle de endereços residenciais dos pais ao matricularem seus filhos para o movimento escoteiro. Esse processo manual de gestão de informações limita a comunicação eficaz entre o grupo e as famílias, além de não haver uma plataforma online para divulgar suas atividades e o movimento escoteiro.

## Slide 17
Prefácio
Fatec
Matão
Solução
A criação de um site com um sistema de cadastro que permitirá que os pais forneçam suas informações de maneira mais prática e organizada, assim facilitando o controle de dados, como: endereços residenciais e contatos. Além disso, o site servirá como uma plataforma oficial para divulgar as atividades, eventos e valores do movimento escoteiro, podendo promover uma visibilidade maior, e trazer uma interação com a comunidade escoteira.

## Slide 18
Prefácio
Fatec
Matão
Muito obrigado pela atenção de todos!